Волгоградская область

Иловлинский муниципальный район

Администрация Иловлинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019                                        №104                                        р.п. Иловля

О проведении месячника

по благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории

Иловлинского городского поселения

В целях благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории  Иловлинского городского поселения

п о с т а н о в л я ю:

- Провести с 01 по 30 апреля 2019 года, месячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселения.

- Утвердить План мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Иловлинского городского поселения в период проведения месячника (Приложение №.1).

- Рекомендовать всем руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям,  владельцам частных домовладений, киосков навести должное санитарное состояние на подведомственных территориях, привести в порядок фасады зданий, провести мероприятия по озеленению и в дальнейшем поддерживать должное санитарное состояние.

- Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию, еженедельно проверять ход  выполнения работ по плану мероприятий.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «ВЕСТНИК ИЛОВЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» и на официальном сайте Иловлинского городского поселения.

- Контроль, исполнения данного постановления, возложить на заместителя главы поселения Кожевникова Дениса Ивановича.

Глава Иловлинского

городского поселения                                                                      С.А. Пушкин

Утверждено

Постановлением администрации

Иловлинского городского поселения

от 01 апреля 2019 года №104

План мероприятия

по   благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Иловлинского городского поселения в период проведения месячника с 01.04.2019 по 30.04.2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать и провести очистку территорий поселения от несанкционированных свалок и мусора, в т.ч. вдоль автодорог | 30.04.2019г. | МУП «Иловля ЖКХ» администрация Иловлинского г/п |
| 2 | Подметание коммунальной щеткой улиц, очистка обочин дорог с твердым покрытием и тротуаров от земли и песка | 01.04 -30.04.2019г | Подрядная организация, МУП «Иловля ЖКХ», Администрация Иловлинского г/п |
| 3 | Побелка деревьев | 01.04-30.04.2019г. | Подрядная организация |
| 4 | Высадка зеленых насаждений | 01.04 – 30.04.2019г. | Подрядная организация, |
| 5 | Подсев газонной травы на пл. Ленина, парк Победы | до 30.04.2019г | Подрядная организация |
| 6 | Планировка улиц с грунтовым покрытием ДЗ-133 | до 30.04.2019г | Подрядная организация |
| 7 | Высадка цветов на пл. Ленина и парке Победы (3000 петуньи, 1500 бархатцы) | До 30.04.2019г. | Подрядная организация |
| 9 | Организация завоза песка на кладбища перед «Пасхой» | до 28.04.2019г | Администрация Иловлинского г/п |
| 10 | Уборка сухостойных деревьев | Апрель 2019г. | Подрядная организация, МУП «Иловля ЖКХ», Администрация Иловлинского г/п |
| 11 | Окапывание деревьев в парке Победы | Апрель 2019г. | Подрядная организация |
| 12 | Ремонт элементов детских площадок | Апрель | Администрация Иловлинского г/п |
| 13 | Организация общепоселковых субботников | Апрель | Администрация Иловлинского г/п |