Утверждаю:

Глава          Иловлинского

городского        поселения

____________ С.А.Пушкин

«___» _____________ 2019 г.

## План работ по благоустройству на 2019 год

на территории Иловлинского городского поселения

| №п/п | мероприятия | Срок исполнения | Стоимость, (тыс. руб.) | количество, единица измерения | Исполнитель привлекаемой организации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ |
| 1 | Выполнение работ по озеленению в Иловлинском городском поселении в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | с 1 апреля по 30 сентября | 1000 | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 2 | Проведение работ по уборке сухостойных и фаутных деревьев (Согласно тех. задания на аукцион) | Март - Апрель | 500 | 94 шт | Подрядная организация (По результатам аукциона) | Исполнено частично (невыполнение подрядчиком условий контракта) |
| 3 | Выкос карантинной травы, обрезка кустарника на территории населенных пунктов поселения | Май – сентябрь | 50 |  | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 4 | Выкос камыша по Яику в р.п. Иловля | Май - Июнь | 50 | 5 га | Подрядная организация. | Работы ведутся |
| 5 | Высадка деревьев, кустарников, | Апрель, май | 35 |  | «Администрация И.г.п.» | исполнено |
| САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству в Иловлинском городском поселении в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | 1-е полугодие. | 720 | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству в Иловлинском городском поселении в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | 2-е полугодие. | 720 | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 8 | проведение весеннего месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка | Апрель - Май |  |  | Администрация И.г.п | исполнено |
| 9 | проведение осеннего месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка | октябрь |  |  | Администрация И.г.п | Работы ведутся |
| 10 | Откачка септиков после дождя | В течении года | 100 |  | МУП «Иловля ЖКХ» | Работы ведутся |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов | В течении года | 108 | 900 м3 | МУП «Иловля ЖКХ» ООО «Вторсырье» | Работы ведутся |
| 12 | Работа административной комиссии | В течении года | 35 |  | Администрация И.г.п. | проводится |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ |
| 13 | Зимнее содержание дорог: - противогололедная обработка - расчистка от снега и его вывоз | 1 и 4 квартал | 844 399 |  | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 14 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием улиц р.п. Иловля | Май – сентябрь | 4300 | 3600 кв.м. | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 15 | Изготовление и установка остановочного павильона для р.п. Иловля 2-ой мкр | 2квартал | 70 | 1шт. | Подрядная организация | исполнено |
| 16 | Установка дорожных знаков | Апрель | 10 | 20шт. | Администрация И.г.п. | исполнено |
| 17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки дорог (краска эмаль), пешеходных переходов (Холодным пластиком), | 2-3 квартал | 700 | 746 м2.дорожная разметка 377м2. Пешеходные переходы | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 18 | Планировка грейдером улиц с грунтовым покрытием на территории И.г.п. | Апрель – сентябрь | 50 |  | Подрядная организация | исполнено |
| 19 | Отсыпка щебнем проблемных участков грунтовых дорог ул. Котова, Тихая, Тарыгина, Заречная, проезд от ул. Фабричная –Кутузова, ул. Советская в р.п. Иловля, ул. Мира в х. Песчанка | 2-3 квартал | 330 | 400 тонн. | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 20 | Отсыпка Щебнем и крошкой ул. Магистральная в р.п. Иловля | 2-3 квартал | 835 тыс. руб | 2600м2. | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 21 | Покраска стоек дорожных знаков | 2-3 квартал | 10 | 25 шт | Администрация И.г.п. | исполнено |
| 22 | Обустройство тротуара по ул. 9-го Января в р.п. Иловля | 2-3 квартал | 2 300 тыс. руб. | 990 м2 | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 23 | Обустройство грунтовой дороги ул. Верхняя – Придорожная в х. Песчанка | 2 квартал |  |  | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 24 | Обустройство пешеходной дорожки из брусчатки от ул. Красноармейская до парковой зоны ул. Буденного д.36 | 2-3квартал | 370 тыс. руб. | 38,5 м2 | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |
| 25 | Строительство уличного освещения – В р.п. Иловля от Пл. Ленина до стадиона (ул Заречная) | 2-4 квартал | 500 | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 26 | Т.О. уличного освещения | 1-4 квартал | 500 | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 27 | Приобретение Электроматериалов | 1-4 квартал | 500 |  | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 28 | Модернизация уличного освещения по Энергосервесному контракту | 2-3 квартал |  | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ |
| 29 | Ремонт элементов детских площадок | 2-3квартал | 10 | 20 шт. | Организации обслуживающие жилищный фод | исполнено |
| 30 | Обустройство парковой зоны ул. Буденного д.32 | 2-3 квартал | 1500 тыс. руб | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 31 | Т.О фонтана | 2-3квартал | 549 |  | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |
| 32 | Обустройство контейнерных площадок | 3-4 квартал | 300 тыс. руб | в соответствии с «Техническим заданием на аукцион» | Подрядная организация (По результатам аукциона) | исполнено |

### Заместитель главы администрации

### Иловлинского городского поселения                                                                                                                                                 Д.И. Кожевников